十月至十一月测试团队工作汇总报告

测试团队组长：黄阳博

报告时间：2024年12月

一、整体概况

1. 项目数量与工作量变化

- 十月：共涉及多个项目，任务总数为580项（包含驳回、测试中和二轮回归），完成208项。

- 十一月：任务总量减少至474项（包含驳回、测试中和二轮回归），完成201项。

- 两个月共完成操作手册：共完成了8份操作手册（包含更新和补充功能模块）。

- 录制操作视频：1份（福建医科大学）。

- 测试报告：2份（福建省妇幼、福建中医药大学）

- 测试用例：1份（福建省妇幼）

- 测试方案：1份（福建省妇幼）

2. 缺陷发现与修复情况

- 十月：发现缺陷990个，修复721个，回归缺陷90个，缺陷修复率72.8%。

- 十一月：发现缺陷633个，修复785个（含前期遗留缺陷），回归缺陷138个，修复率124.0%。

3. 总体趋势

- 十月和十一月工作量较大，但任务完成率都未过半，任务主要分布在清华的动物代管和实验相关，以及仪器相关，体现了业务的复杂性。

- 缺陷修复率显著提高，但回归缺陷数量上升，需加强缺陷验证和回归质量管控。

二、团队成员表现统计

1. 任务完成与缺陷贡献

| 成员 | 任务数 | 完成数 | 完成率 | 缺陷发现数 | 修复数 | 修复率 | 回归缺陷数 | 回归率 | 缺陷贡献率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄阳博 | 324 | 144 | 44.40% | 756 | 638 | 84.40% | 113 | 14.90% | 45.70% |
| 蔡曼杭 | 415 | 165 | 39.80% | 395 | 392 | 99.20% | 13 | 3.30% | 23.90% |
| 李怡铃 | 315 | 100 | 31.70% | 472 | 476 | 100.80% | 102 | 21.60% | 30.40% |

2. 发现与修复占比分析

- 十月：黄阳博发现缺陷占比最高（50.3%），但修复率相对较低（59.4%），主要负责清华动物代管难度较高。十月份主要资源集中到了清华，其他项目的缺陷遗留较多未处理。

- 十一月：李怡铃修复率最高（147.4%），说明部分遗留问题被集中解决。

- 重点项目分析

| 十月份产生缺陷前三的项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 排名 | 项目 | 缺陷数 | 测试人 |
| 1 | 清华大学 | 450 | 黄阳博 |
| 2 | 仪器相关 | 129 | 李怡铃 |
| 3 | 福建医科大学 | 56 | 蔡曼杭 |

| 十一月份产生缺陷前三的项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 排名 | 项目 | 缺陷数 | 测试人 |
| 1 | 清华大学 | 187 | 黄阳博 |
| 2 | 清华大学-实验 | 93 | 蔡曼杭 |
| 3 | 华西海圻 | 44 | 蔡曼杭 |

清华大学

  - 十月贡献450个缺陷，占总缺陷的45.5%，主要测试人：黄阳博。

  - 十一月贡献187个缺陷，占总缺陷的29.5%，数量有所下降，表明前期工作对项目质量改进起到了积极作用。

仪器相关与清华的实验模块

  - 十月“仪器相关”发现129个缺陷，测试人：李怡铃；十一月“清华大学实验”贡献93个缺陷，测试人：蔡曼杭。

  - 重点集中在功能测试与流程问题排查上，回归验证需强化。

福建医科大学与华西海圻

  - 十月福建医科大学发现56个缺陷，十一月华西海圻贡献44个缺陷，均由蔡曼杭负责，表明其在多项目支持上表现突出。

四、存在问题与改进建议

1. 任务完成率偏低

- 问题：任务完成率十月、十一月均未过半，工作任务分配和执行效率需优化，较多任务存在大量缺陷待修复，导致任务无法关闭，回归缺陷较多也是导致任务无法关闭的原因之一。

- 建议：

  - 建立任务优先级机制，明确高优任务的完成节点。

  - 制定“准入准出”标准，提高开发质量

2. 回归缺陷率上升

- 问题：十一月回归缺陷数量为138个，比十月增加48个，回归缺陷率提升，影响项目整体质量评价。

- 建议：

  - 引入通用脚本，提高测试覆盖率和效率。

  - 制定严格的缺陷关闭标准，避免漏测。

3. 个别项目依赖单一成员

- 问题：清华大学项目动物代管模块业务，工作量较大，主要由黄阳博负责，工作负荷集中，需分散任务压力。尝试将清华的实验相关和操作手册分配其他成员共同完成。

- 建议：

  - 培训其他成员熟悉该项目，确保支持力度。

  - 明确成员分工，保障项目测试的均衡性和持续性。

五、未来计划与目标

提高整体效率

  - 实时跟踪任务进度和完成情况。

  - 提升成员自主规划能力，分阶段实现任务目标。

加强回归测试质量

  - 在回归阶段投入更多技术支持。

  - 定期进行回归测试质量评估。

团队资源优化与协作强化

  - 提高团队成员的综合能力。

  - 提倡成员间的互助合作，推动项目成果共享与协同提升。

六、总结

十月至十一月，测试团队在任务执行和缺陷修复方面取得显著进步，但仍存在任务完成率偏低和回归缺陷率上升等问题。通过优化资源分配、引入技术手段及提升团队协作能力，未来可进一步提高整体效率和质量，为项目的顺利交付提供强有力的保障。