# 十二月份测试团队工作报告

引言
本报告旨在全面总结测试团队在十二月份的工作表现，分析当前测试过程中发现的问题，并提出改进方向，为下一阶段的测试工作奠定基础。通过数据分析及具体问题的识别，本报告为优化团队的工作流程、提高测试质量及效率提供参考。

- 团队成员工作概览

## 任务完成情况

- 本月总任务数：275个

- 本月总任务完成数：253个，任务完成率为92%

- 分析：本月任务完成情况良好，任务完成率达到92%，完成率相对较高。

## 缺陷管理情况

- 本月发现总缺陷数：657个

- 本月修复缺陷数：691个，修复率为105.2%

- 本月回归缺陷数：62个，回归缺陷率为8.9%

- 本月低级缺陷数：95个，占比14.5%

- 分析：缺陷修复数超出了发现数，表现出团队的高效修复能力。然而，回归缺陷率接近9%，较十一月份占比有所减少，说明缺陷修复质量有所提高。

## 成员贡献统计

黄阳博：

  - 发现缺陷数：228个，占比34.7%

  - 修复缺陷数：316个，修复率138.6%

  - 回归缺陷数：12个，占比3.8%

  - 低级缺陷数：29个，占其发现缺陷数的12.7%

蔡曼杭：

  - 发现缺陷数：204个，占比31.1%

  - 修复缺陷数：193个，修复率94.6%

  - 回归缺陷数：18个，占比9.3%

  - 低级缺陷数：43个，占其发现缺陷数的21.1%

李怡铃：

  - 发现缺陷数：225个，占比34.2%

  - 修复缺陷数：182个，修复率80.9%

  - 回归缺陷数：32个，占比17.6%

  - 低级缺陷数：23个，占其发现缺陷数的10.2%

- 分析：各成员在缺陷发现与修复方面贡献突出，在缺陷修复率上表现优异。然而，低级缺陷占比较高，较十一月份占比有所减少，但是开发阶段质量和自测能力需要进一步提高，产品需求输出内容质量需要提高，减少开发测试歧义。

# 二、项目缺陷分布及分析

## 总缺陷数排名前三项目

- 华西海圻：104个，测试人：蔡曼杭

- 河北大学：103个，测试人：黄阳博

- 仪器相关：67个，测试人：李怡铃

- 分析：华西海圻和河北大学项目的缺陷数较高，说明这两个项目的测试工作中仍存在较多问题。问题：产品文档需求或者工单不明确，开发阶段对不明确需求未与产品进行沟通，或者沟通不充分。

低级缺陷总数

本月低级缺陷数共计95个，涉及多个项目，其中低级缺陷数前三的项目：

  - 华西海圻：19个，占比20%

  - 河北大学：13个，占比13.7%

  - 清华大学：10个，占比10.5%

分析：低级缺陷的占比较高，尤其是在华西海圻和河北大学这两个项目。低级缺陷类型大多是功能与需求不符或未实现。

低级缺陷分类统计

空指针异常：18个，占比18.9%

功能与需求不符或未实现：68个，占比71.6%

基础UI错误：4个，占比4.2%

设计缺陷：4个，占比4.2%

基础操作不可用：1个，占比1.1%

分析：功能与需求不符或未实现的缺陷占比高达71.6%，这一问题显示出需求明确性需加强或者开发阶段对需求理解的不足。空指针异常依然是主要缺陷类型，表明代码审查和单元测试覆盖不足。

主要开发人员影响

- 华西海圻（19个低级缺陷）：苏佳苗

- 河北大学（13个低级缺陷）：叶杰晖、苏佳苗

- 清华大学（10个低级缺陷）：唐晓旭、叶杰晖

- 分析：部分开发人员在低级缺陷上贡献较大，可能与其对需求理解不到位、设计阶段的不足或开发测试过程中的疏忽有关，需要加强对这些开发人员的培训和管理。

# 三、工作亮点与改进建议

工作亮点

- 缺陷修复效率高：团队本月修复缺陷数达到691个，修复率为105.2%，超出了发现缺陷的数量，展现了较强的执行力以及对历史问题的及时处理能力

- 回归缺陷控制较好：尽管回归缺陷占比接近9%，但控制得较为合理，表明回归测试执行效果较好。

改进建议

- 低级缺陷占比较高：重点关注需求的清晰度与设计的合理性，减少需求偏差和设计错误。同时提高前期开发时对需求理解度，减少与需求不符的情况。

- 空指针异常问题：仍是主要类型，建议加强代码审查、单元测试覆盖率及质量，特别是在空指针操作的防护上。

- 需求落地与验证：加强需求文档的支持，提高需求内容质量，确保开发人员和测试人员对需求的准确理解。特别是在多方沟通时要确保没有模糊地带，减少不符情况。

# 四、下月计划

优化流程

- 强化产品需求输出内容的质量，确保开发阶段对需求的理解准确无误，避免因需求不符导致的返工。

- 提高回归测试效率，并强化开发自测的质量，以减少低级缺陷的发生。

团队协作

- 加强团队成员间的经验沟通，特别是对常见缺陷类型的应对策略总结。

- 通过定期回顾和数据分析调整测试方法与重点，确保测试工作持续优化。

重点关注项目

- 对于高缺陷项目如河北大学和华西海圻，将作为下月的重点改进目标。

- 针对低级缺陷较多的模块，开展专项攻关，提升代码和设计质量，减少返工和低级错误。

五、总结
十二月份测试团队在任务量繁重的情况下，高效完成了测试任务并取得显著成果。尽管存在一些低级缺陷占比偏高的问题，但整体质量呈现稳步提升的趋势。通过进一步优化工作流程、强化团队协作，并聚焦重点项目，预计在下月能够进一步提高测试效率和产品质量。